다문화가족 체류 행정 준비 도우미 프로젝트 제안서

다문화 가정이 잘 모르는 한국 법률·제도를 알려 주는 AI 챗봇 — 첫 기능: 결혼이민자의 체류기간 연장 준비 지원

| 제안 팀 | multicultural-families |
| --- | --- |
| 도메인 | 다문화 가정의 한국 생활·법률·제도 정보 이용 |
| 제출일 | 2026-10-13 |
| 팀원 | 김민건, 권길현, 김태후, 여철준, 이주환 |
| 팀 저장소 | https://github.com/rulrularla123/multicultural-families |

제안 요약

| 서비스 한 줄 정의 | 다문화 가정이 잘 모르는 한국 법률·제도를 쉬운 말과 모국어로 알려 주는 AI 챗봇. 첫 기능으로, 한국어 안내 이해에 도움이 필요한 결혼이민자가 체류기간 연장 준비 항목을 이해하고 담당자의 확인을 받아 부족한 항목을 보완할 수 있게 합니다. |
| --- | --- |
| 해결할 문제 | [추정] 결혼이민자는 체류기간 연장을 준비할 때 자신의 유형에 맞는 공식 안내와 서류 항목을 이해하기 어려워, 무엇을 준비했고 무엇이 부족한지 파악하기 어렵다. 언어 어려움 20.3%(2024)는 [사실] 배경이며 [B3], 실제 서류 누락·재방문은 아직 확인하지 않았다 [가정]. |
| 핵심 기능 3가지 | F-03 쉬운 다국어 초안 — 공식 원문을 이용자 언어의 쉬운 설명·준비 항목 초안으로 F-04 안내 검토·승인·반려 — 담당자가 원문과 대조해 승인한 안내만 제공 F-06 보완·완료 확인 — 부족 항목과 이유를 남기고, 보완 후 준비 확인 완료 |
| 기대 효과 | [가정] 같은 가상 사례에서 필수 항목 누락 수 감소, 준비 순서 이해 정답률 상승, 목록 작성 시간 단축. 수치 목표는 기준선 측정 후 정합니다. |
| 고객께 요청드리는 것 | 미팅 전 고객사 설정(기관 유형, 검토 가능한 담당자와 언어, 기준 목록 갱신 책임자) 정해 주시기, 질문 3가지 답변 (Ⅶ-18) |

Ⅰ. 제안 개요

1. 제안 배경

도메인 현황

결혼이민자·귀화자의 한국생활 어려움 중 언어 문제는 2024년 20.3%, 공공기관·은행 이용은 3.7%로 조사되었습니다(복수응답) [사실][B3]. 체류기간을 넘어 계속 체류하려는 외국인은 만료 전에 연장허가를 받아야 하며 [사실][B4], 정부24는 체류 유형(F-6 가·나·다목 등)에 따라 제출 서류를 구분해 안내합니다 [사실][B1]. 다누리콜센터는 생활정보·법률자문·통번역을 365일 24시간 지원합니다 [사실][B2]. 이 통계는 언어·기관 이용의 어려움이 있다는 배경이며, F-6-1 이용자의 연장 준비 문제나 손해를 직접 증명하지는 않습니다.

근거

| 번호 | 근거 (자료에 적힌 내용) | 태그 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 결혼이민자·귀화자의 지난 1년간 한국생활 어려움(복수응답): 언어 문제 2021년 22.9% → 2024년 20.3%, 공공기관·은행 이용 2021년 6.1% → 2024년 3.7% | [사실] | [B3] |
| 2 | 체류기간을 초과해 계속 체류하려는 외국인은 체류기간이 끝나기 전에 연장허가를 받아야 한다 (출입국관리법 제25조제1항) | [사실] | [B4] |
| 3 | 부산·경남 여성 결혼이민자 136사례(2008) 중 기관에 정보·서비스를 요청하지 않은 이유로 "기관 존재를 몰랐다"가 사례 기준 74.6%. 오래된 지역 연구로 현재 전체 비율로 일반화하지 않음 | [사실] | [B5] |

2. 제안 목적

| 번호 | 목적 |
| --- | --- |
| 1 | 결혼이민자가 자신의 체류 유형에 맞는 공식 안내를 쉬운 말과 자신의 언어로 이해한다. [가정] |
| 2 | 이용자가 무엇을 준비했고 무엇이 부족한지 확인하고, 담당자의 보완 요청을 받아 준비 항목을 채운다. [가정] |
| 3 | 담당자가 LLM 초안을 원문과 대조해 승인한 안내만 제공해, 오역·오래된 안내로 잘못 준비하는 일을 막는다. [가정] |

3. 제안 범위

| 대상 사용자 | [가정] 주 사용자: 한국어 안내 이해에 도움이 필요한 결혼이민자. 첫 범위는 혼인 유지 중인 F-6-1 체류기간 연장 준비. 보조 사용자: 안내·준비 내용을 검토하는 가족센터 등의 지원 담당자(실제 참여 가능 여부 미확인). |
| --- | --- |
| 이번에 하는 것 | F-6-1 한 유형, 한국어와 담당자가 검토할 수 있는 외국어 1개. 준비 건 생성 → 설명 초안 → 담당자 승인 → 준비 체크·확인 요청 → 보완 요청 → 재요청 → 준비 확인 완료 흐름을 가상 사례로 시연. |
| 이번에 하지 않는 것과 이유 | 체류기간 연장 외 다른 법률 분야 안내(첫 기능 검증 후 확장), 민원 제출·예약·허가 조회, 모든 체류 유형, 개별 사건의 법적 판단, OCR·서류 진위 판정, 실제 서류 보관, 개인정보의 외부기관 자동 전송 — 범위·검증 부담 때문에 제외. 준비 확인 완료는 실제 민원 접수·허가 완료가 아닙니다. |

Ⅱ. 현황 분석

4. 현재 방식과 문제점

관련된 사람

| 사용자 | 하는 일 | 지금 가장 큰 불편 |
| --- | --- | --- |
| 결혼이민자 | 체류 연장 등 생활 관련 법률·제도를 찾아 읽고 서류를 준비 | [추정] 한국어 법령·행정 용어가 어렵고 내 상황에 맞는 안내를 고르기 어려움. 언어 어려움 20.3%는 [사실][B3], 법령 용어 부분은 미확인 |
| 지원 담당자 (가족센터 등) | 안내와 준비 내용을 검토하고 보완을 요청 | [가정] 상담 전 이용자 상황 파악에 시간이 걸리고 같은 질문이 반복됨 |
| 상담원·통번역사 (다누리콜센터 등) | 전화·방문 상담, 3자 통화 통역, 기관 연계 | [가정] 법률 용어를 정확히 옮기기 어렵고 상황 설명이 반복됨. 지원 존재는 [사실][B2] |

지금 일하는 순서 (As-Is)

| 단계 | 누가 무엇을 하나 (쓰는 도구) | 막히는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 결혼이민자·배우자가 포털에서 검색 (포털, 블로그, 지식 Q&A) | [가정] 광고성 글이 섞이고 내 체류자격에 맞는 내용인지 판단하기 어려움 |
| 2 | 결혼이민자·배우자가 공식 사이트에서 제도를 찾아 읽음 (국가법령정보센터, 하이코리아, 정부24) | [추정] 법령·행정 문장과 용어가 어려워 이해에 실패함 |
| 3 | 결혼이민자가 상담원·통번역사와 전화·방문 상담 (다누리콜센터, 다문화가족지원센터) | [가정] 상황 설명을 처음부터 반복, 통역 일정이 맞아야 진행. 다누리콜센터는 24시간이므로 운영 시간 제약은 지역센터·방문상담에 해당할 수 있음 |
| 4 | 결혼이민자·배우자가 서류를 준비해 출입국·외국인관서에 신청 (신청서) | [추정] 서류 누락 시 재방문, 신청 기한을 놓칠 위험. 만료 전 연장허가 원칙은 [사실][B4], 재방문 발생은 미확인 |

이 문제로 생기는 손해

[가정] 안내 이해 부족으로 서류 누락·반복 문의·재방문이 생길 수 있습니다. 누락·재방문 빈도와 시간·비용 손실은 아직 측정하지 않았으며, 언어 어려움 20.3%(2024)[B3]를 F-6 이용자의 연장 문제 비율로 해석하지 않습니다. 손해의 크기는 Ⅶ-18 질문 1로 확인합니다.

5. 기존 서비스 분석

| 기존 서비스 | 잘하는 것 | 해결하지 못한 것 |
| --- | --- | --- |
| 정부24 체류기간연장허가 안내 | 체류 유형별 서류·기관 접점을 구분해 공식 기준·근거법령을 안내 [사실][B1] | [가정] 이용자가 안내를 이해했는지, 무엇이 부족한지 확인·보완하는 과정은 다루지 않음 |
| 다누리콜센터 | 생활정보·법률자문·3자 통화 통역·긴급지원을 365일 24시간 제공 [사실][B2] | [가정] 준비 목록·보완 이력이 남지 않아 상황 설명을 반복할 수 있음. 외부기관 자동 연동은 확인되지 않음 |

| 시사점 | 가져갈 점: 유형별 공식 기준과 출처를 표시하는 방식, 기존 사람 상담·통번역 지원을 그대로 활용 다르게 할 점: 우리 서비스의 준비 확인과 기관의 허가를 구분하고, 준비 목록·보완 이력의 추가 가치를 별도 검증. 통번역 제공 자체를 차별점으로 주장하지 않음 |
| --- | --- |

Ⅲ. 세부 주제 선정 과정

6. 검토한 문제 후보

| 후보 | 누구의 어떤 문제인가 (한 문장) | 근거 |
| --- | --- | --- |
| A. 다국어 법률·제도 안내 | [추정] 결혼이민자가 체류·혼인·자녀 등의 질문을 자신의 언어로 이해할 공식 설명과 연결하기 어려워 다음 행동을 정하지 못한다. | 언어 문제 20.3% [B3], 기존 상담 지원 [B2]. 법률 질문 한정 빈도·손해는 미확인 |
| B. 체류기간 연장 준비 지원 | [추정] 결혼이민자가 자신의 유형에 맞는 공식 안내와 준비 항목을 이해하기 어려워 무엇을 준비했고 무엇이 부족한지 파악하기 어렵다. | 언어 문제 20.3%·공공기관 이용 3.7% [B3], 유형별 서류 안내 [B1], 정보 접근 장벽 [B5]. 실제 누락·재방문 사례는 확보 필요 |
| C. 전문상담 연결 준비 지원 | [가정] 결혼이민자가 어느 기관에 무엇을 설명할지 정리하기 어려워 상담 준비에 시간이 들고, 상담원은 상황을 다시 파악해야 한다. | 상담 이용 경험 5.5% [B3], 기존 기관 [B2]. 반복 설명 시간·기관 간 전달 가능 여부는 미확인 |

7. 선정 기준과 평가

| 후보 | 상태 전이 있음 | LLM 자리 있음 | 점수 합계 | 결정적이었던 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ○ | ○ | 13 | ⑤ 8주 MVP 가능성 1점 — 다분야 질문과 법률 검토를 동시에 다뤄 범위가 큼 |
| B | ○ | ○ | 17 | ① 규칙 명확성·③ 상태·권한·⑤ MVP 가능성 각 3점 — 한 절차의 승인·보완·취소·버전 변경을 테스트로 쓸 수 있음 |
| C | ○ | ○ | 15 | ④ 외부 접점·⑤ MVP 각 2점 — 기관 연동과 설명 부담 감소 효과 미확인 |

8. 최종 선정 이유

| 선정한 후보 | B. 체류기간 연장 준비 지원 |
| --- | --- |
| 고른 이유 | ①~⑥ 기준 합계가 17점으로 가장 높고([추정] 비교 점수), 한 절차의 준비·보완·완료를 테스트로 설명하기 쉽습니다. ⑦ 팀의 흥미를 나중에 반영해도 B는 최저 18점, C는 최고 18점이며 동점이면 ①·⑤에서 B가 우선합니다. |
| 고르지 않은 후보와 이유 | [추정] A는 다분야 법률 설명과 정확성 검토 범위가 커 첫 흐름 검증이 어렵습니다. C는 기존 다누리 지원보다 상담 준비 시간을 줄일지, 담당자의 요약 검토가 가능한지 확인되지 않았습니다. |
| 같은 도메인 팀과 겹침 조정 | 같은 도메인의 다른 팀과 겹치지 않음을 확인했습니다 (2026-10-13 팀 확인). |

Ⅳ. 제안 내용

9. 서비스 개요

| 서비스 이름 | [가정] 다문화가족 체류 행정 준비 도우미 |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 다문화 가정이 잘 모르는 한국 법률·제도를 알려 주는 AI 챗봇. 첫 기능은 결혼이민자가 체류기간 연장 준비 항목을 이해하고 보완할 수 있게 하는 것 |
| 핵심 가치 | ① 담당자가 원문과 대조해 승인한 쉬운 다국어 설명과 준비 목록 ② 부족한 항목과 이유를 보완 요청으로 받아 준비 상태를 확인 |
| 차별점 | ① 공식 원문·버전 기준으로만 설명하고 안내가 바뀌면 재검토 ② 준비 목록·보완 이력 관리 (추가 가치는 검증 예정) ③ 준비 확인과 민원 허가를 명확히 구분 |

10. 목표 흐름 (To-Be)

| 순서 | 사용자가 하는 일 | 서비스가 해 주는 일 | As-Is와 달라진 점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지원 유형(F-6-1)과 언어를 골라 준비 건을 만든다 (준비중) | 등록된 공식 원문으로 쉬운 설명·준비 항목 초안을 만든다 (안내 검토 대기) | 포털·법령을 직접 찾지 않고 유형에 맞는 공식 안내에서 시작 |
| 2 | 지원 담당자가 원문·항목을 대조해 승인하거나 이유와 함께 반려한다 | 승인된 설명과 기준 목록만 이용자에게 보여 준다 (서류 준비중) | 검토되지 않은 정보가 이용자에게 가지 않음 |
| 3 | 준비 여부를 체크하고 확인을 요청한다 (준비 확인 요청) | 담당자가 부족 항목과 이유를 남긴다 (보완 요청) | 기관 방문 전에 부족한 항목을 알 수 있음 |
| 4 | 수정해 다시 요청한다 (서류 준비중 → 준비 확인 요청) | 최신 기준과 일치하고 미해결 보완이 없을 때 담당자가 완료한다 (준비 확인 완료) | [가정] 준비 상태와 보완 이력이 남아 같은 설명을 반복하지 않음 |

11. 주요 기능 목록

| ID | 기능명 | 설명 | 사용자 | 우선순위 | 관련 상태 / LLM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 준비 건 생성·본인 접근 | 허용 유형·언어를 골라 본인 건을 만든다. 이용자는 본인 건만 보고 승인 기능은 쓸 수 없다 | 이용자·담당자 | 필수 | 시작 → 준비중 |
| F-02 | 공식 안내·기준 버전 등록 | 담당자가 공식 원문·출처·확인일·기준 목록을 등록한다. 바뀌면 진행 중인 건을 재검토로 보낸다 | 담당자 | 필수 | 서류 준비중·준비 확인 요청·보완 요청 → 안내 검토 대기 |
| F-03 | 쉬운 다국어 초안 | 등록 원문·유형·언어로 설명·준비 항목 초안을 만든다. 실패하면 재시도·문의 안내 | 시스템·담당자 | 필수 | 준비중 → 안내 검토 대기 / LLM ○ |
| F-04 | 안내 검토·승인·반려 | 담당자가 원문과 번역 의미·항목·출처를 대조해 승인하거나 이유와 함께 반려한다 | 담당자 | 필수 | 안내 검토 대기 → 서류 준비중 / 준비중 |
| F-05 | 준비 체크·확인 요청 | 승인된 목록의 준비 여부를 체크한다. 실제 서류 이미지·등록번호는 받지 않는다 | 이용자 | 필수 | 서류 준비중 → 준비 확인 요청 |
| F-06 | 보완·완료 확인 | 담당자가 부족 항목·이유를 지정하고, 최신 기준 일치·미해결 보완 없음일 때만 완료한다 | 이용자·담당자 | 필수 | 준비 확인 요청 → 보완 요청 → 서류 준비중 / 준비 확인 완료 |
| F-07 | 진행 이력·취소 | 버전·승인·반려·보완 이력을 기록한다. 진행 중인 본인 건을 취소할 수 있다 | 이용자·담당자 | 필수 | 진행 중 5개 상태 → 취소 완료 |
| F-08 | 대기·보완 알림 | 화면 내 대기·보완 표시. 동의한 채널의 외부 알림은 후순위 | 이용자·담당자 | 선택 | 상태를 바꾸지 않음 |

12. 핵심 대상과 상태 흐름 (필수)

| 핵심 대상 | 절차 준비 건 (이용자 1명의 체류기간 연장 준비 1건) |
| --- | --- |

정상 경로

| 준비중 | → | 안내 검토 대기 | → | 서류 준비중 | → | 준비 확인 요청 | → | 준비 확인 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

취소·반려·되돌림 경로

| 안내 검토 대기 | → | 담당자 반려 | → | 준비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 준비 확인 요청 | → | 보완 요청 | → | 서류 준비중 |
| 서류 준비중 / 준비 확인 요청 / 보완 요청 | → | 기준 버전 변경 (기존 확인 요청 무효화) | → | 안내 검토 대기 |
| 진행 중 5개 상태 | → | 이용자 취소 | → | 취소 완료 (끝) |

| 전이 (지금 → 다음) | 누가 바꾸나 | 조건 | 되돌릴 수 있나 | 태그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작 → 준비중 | 이용자 | 지원하는 절차 유형을 골라 준비 건을 만든다 | - | [가정] |
| 준비중 → 안내 검토 대기 | 시스템 | 지원 유형·공식 원문 버전이 있고 입력이 유효하며 초안 생성이 성공. 실패 시 준비중 유지 | 예 (반려 시 준비중) | [가정] |
| 안내 검토 대기 → 서류 준비중 | 지원 담당자 | 원문과 설명의 의미·항목·출처를 대조해 승인 | 예 (버전 변경 시 재검토) | [가정] |
| 안내 검토 대기 → 준비중 | 지원 담당자 | 초안 오류·정보 부족을 이유와 함께 반려 | 예 | [가정] |
| 서류 준비중 → 준비 확인 요청 | 이용자 | 승인된 목록의 준비 여부를 입력하고 확인 요청 | 예 (보완 요청) | [가정] |
| 준비 확인 요청 → 보완 요청 | 지원 담당자 | 누락·불명확한 항목과 이유를 지정 | 예 (수정 시 서류 준비중) | [가정] |
| 준비 확인 요청 → 준비 확인 완료 | 지원 담당자 | 안내 버전이 최신 기준과 같고 미해결 보완이 없음. 법적 효력·허가 가능성을 보증하지 않음 | 아니오 (새 건 생성) | [가정] |
| 진행 중 5개 상태 → 취소 완료 | 이용자 | 본인의 진행 건을 취소 | 아니오 (새 건 생성) | [가정] |

13. LLM 활용 방안 (필수)

| LLM이 하는 일 | 담당자가 등록한 공식 안내를 이용자의 언어로 된 쉬운 설명과 준비 항목 초안으로 바꿉니다. 원문을 임의로 추가하거나 필수 항목·완료 여부를 결정하지 않습니다. |
| --- | --- |
| 관련 기능 | F-03 (검토는 F-04) |
| 무엇을 읽나 (입력) | 담당자가 등록한 공식 안내와 버전, 선택된 지원 유형·언어 |
| 무엇을 내놓나 (출력) | 쉬운 다국어 설명·준비 항목 초안 |
| 사람이 확인하는 곳 | 지원 담당자가 모든 초안을 원문과 대조해 수정·승인합니다. 승인 전에는 이용자에게 제공하지 않고, 오류 초안은 반려합니다. |
| 상태 전이와의 관계 | 초안 생성이 성공하면 준비중 → 안내 검토 대기. 서류 준비중으로는 담당자 승인으로만 바뀌고, 생성 실패는 준비중에 머뭅니다. 기준 목록과 완료 판단은 규칙·사람이 합니다. |
| LLM에 보내지 않을 정보 | 실명·연락처·외국인등록번호·여권번호·주소·실제 서류 이미지. 가상 사례와 허용된 비식별 입력만 쓰고, 식별정보가 발견되면 수정 전 전송을 차단합니다. |

Ⅴ. 기대 효과와 성공 지표

| 구분 | 무엇이 | 지금 | 목표 | 어떻게 확인하나 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정량 | 필수 항목 누락 수 | [가정] 미측정 (기준선 측정 후 기입) | 공식 안내만 볼 때보다 감소 | 같은 난이도 가상 사례로 공식 안내만 본 경우와 비교 |
| 정량 | 준비 순서 이해 정답률 / 목록 작성 시간 | [가정] 미측정 | 정답률 상승, 작성 시간 단축 | 같은 가상 사례 비교. 담당자 검토 시간도 함께 기록 |
| 정성 | 이용자가 무엇을 준비했고 무엇이 부족한지 알 수 있다 | - | 보완 경로를 한 번 거쳐 준비 확인 완료까지 진행 | 첫 데모 시연에서 확인. 재방문·비용 절감은 현장 데이터 전에는 주장하지 않음 |

Ⅵ. 추진 계획

14. 일정

| 기간 | 스프린트 | 고객과의 일정 | 우리 팀 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | — | 1주 1일차 요구사항 미팅 | 고객 요구사항 정리, H1~H3 확인, F-6-1·지원 외국어·기준 목록 확정, 백로그와 인수 조건 작성 |
| 1~2주차 | S1 | 2주 2일차 스프린트 리뷰 | 저장소·CI 준비, F-01 준비 건 생성·권한, F-02 기준 버전 등록 |
| 3주차 | S2 | 스프린트 리뷰 | 핵심 흐름 1개(준비 건 생성 → 초안 → 담당자 승인 → 확인 요청 → 보완 → 준비 확인 완료)를 처음부터 끝까지 시연 |
| 4주차 | S3 | 4주 2일차 중간 리뷰 (고객 미팅) | 중간 리뷰 피드백 반영, 초안 생성(F-03)·검토(F-04) 다듬기, 요구 변경 반영 |
| 5~6주차 | S4~S5 | 스프린트 리뷰 | 취소·반려·기준 버전 변경 경로(F-07), 권한·식별정보 입력 차단, 버그 수정 |
| 7주차 | S6 | 7주 2일차 최종 기능 리뷰 (고객 미팅) | 기능 동결, 인수 조건(정상·누락·권한·LLM 실패·안내 변경·개인정보) 테스트 |
| 8주차 | S7 | 8주 2일차 최종 발표 | 하드닝, 최종 데모 (시간이 되면 F-08 알림) — 프로젝트 성공 |

15. 팀 구성과 역할

| 역할 | 이름 | 이 프로젝트에서 맡는 일 |
| --- | --- | --- |
| 팀 리더 (프로덕트 오너 겸) | 김민건 | 진행 관리, 요구사항을 백로그로 정리하고 우선순위 제안, 인수 조건 작성, 고객 질문과 결정 기록 |
| 테크 리드 | 권길현 | 기술 방향과 구조, 리뷰 기준, 저장소·CI, 병합과 통합 |
| 개발자 1 | 김태후 | 맡은 기능 구현과 테스트 작성 (기능 배정은 S1 백로그에서 결정) |
| 개발자 2 | 여철준 | 맡은 기능 구현과 테스트 작성 (기능 배정은 S1 백로그에서 결정) |
| 테스트 담당 | 이주환 | 인수 조건을 테스트로, 개발 전 실패하는 테스트, PR 테스트 리뷰, 회귀 확인 |

Ⅶ. 전제 조건, 위험, 고객 확인 요청

16. 전제 조건과 가정

| 구분 | 내용 | 태그 | 출처·근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 규칙 | 체류기간을 초과해 계속 체류하려는 외국인은 만료 전에 연장허가를 받아야 한다는 공식 원칙을 안내한다. 예외·제재는 포함하지 않는다 | [사실] | 출입국관리법 제25조 [B4] |
| 규칙 | 답변에는 항상 공식 출처와 기준일을 보여 주고, 근거가 없거나 담당자 승인이 없으면 제공하지 않는다 | [가정] 서비스 규칙 | 저장소 3-1 R2 |
| 규칙 | 준비 확인 완료는 최신 승인 목록에 미해결 보완이 없을 때 담당자만 처리하며, 민원 접수·허가 완료로 표시하지 않는다 | [가정] 서비스 규칙 | 저장소 3-1 R5 |
| 가정 | H1: 결혼이민자에게 체류 연장 준비 항목 파악·누락 문제가 실제로 있고, 기존 도움만으로 해소되지 않는 부분이 있다 | [가정] | 통계는 배경만 제공 [B3]. Ⅶ-18 질문 1 |
| 가정 | H2: 원문과 외국어 설명을 대조할 담당자가 참여할 수 있다 / H3: 공식 기준 목록과 갱신 책임자를 정할 수 있다 | [가정] | Ⅶ-18 질문 2·3 |

17. 위험 요소와 대응

| 위험 | 일어나면 생기는 일 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| LLM 오역·항목 누락 또는 오래된 안내 | 이용자가 틀린 항목을 따르거나 준비 완료를 허가 완료로 오해 | 공식 원문·버전으로 생성 범위 제한, 모든 초안 담당자 승인, 변경 시 재검토, 완료 화면에 준비 확인의 범위 명시 |
| 개인정보·다른 이용자 기록 노출 | 식별정보가 LLM에 전송되거나 다른 계정이 기록을 봄 | 모의 계정·가상 사례만 사용, 실제 서류·등록번호 입력 제외, 허용 입력 검사·건별 접근 권한 확인, 외부기관 자동 전송 안 함 |
| 검토자 부족·범위 확대 | 승인 대기가 길어지거나 8주 안에 핵심 흐름을 못 끝냄 | 한 유형·한 외국어·모의 검토자로 시연, 외부 알림은 선택 기능, 검토 불가 시 언어·범위 조정 |

18. 고객 확인·협조 요청

미팅에서 꼭 여쭙고 싶은 것 3가지

| 번호 | 질문 | 이 답으로 정할 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 최근 체류기간 연장을 준비한 사례 한 건에서, 이용자가 처음 한 일부터 준비를 마칠 때까지 어떤 일이 있었나요? 가장 시간이 들거나 다시 해야 했던 단계와 그 영향을 설명해 주세요. | 실제 문제 지점, 이 주제 유지 여부, 비교할 기준선 |
| 2 | 그 사례에서 안내를 읽고 준비물을 챙기고 내용을 확인한 사람은 각각 누구였나요? 실제 사용 언어와 도움받은 방식을 설명해 주세요. | 주 사용자·보조 사용자, 첫 언어, 담당자별 조회·수정·승인 권한 |
| 3 | 그 사례의 준비 항목이 맞는지 어떤 공식 자료와 기준으로 확인했나요? 같은 절차라도 항목이 달라졌던 사례와 그때의 판단 근거를 설명해 주세요. | 지원 유형·기준 목록·예외와 갱신 책임자 |

고객사 설정에서 정해 주셨으면 하는 것

| 번호 | 정해 주셨으면 하는 것 | 정해지면 바뀌는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 고객사가 가족센터 등 지원 기관인지, 이용자 관점인지 | 미팅 질문의 중심(검토·통번역 운영 / 최근 준비 경험)과 주 사용자 |
| 2 | 원문·외국어 설명을 검토할 담당자와 그 언어 | 첫 데모의 지원 외국어, 검토 절차와 부담 |
| 3 | 공식 기준 목록을 확인·갱신할 책임자 | 첫 지원 유형 범위와 기준 버전 변경 시 재검토 운영 |

부록

A. 용어 정리

| 용어 | 뜻 | 헷갈리는 비슷한 말과 차이 |
| --- | --- | --- |
| 결혼이민자 | 한국 국민과 현재 혼인 중이거나 혼인한 적이 있는 재한외국인 [사실][B7] | 결혼이민자등은 귀화허가자까지 포함해 범위가 더 넓음 |
| 결혼이민자등 | 다문화가족 구성원 중 결혼이민자 또는 귀화허가를 받은 사람 [사실][B6] | 결혼이민자보다 포함 범위가 넓음 |
| 재한외국인 | 한국 국적 없이 국내 거주를 목적으로 합법적으로 체류하는 사람 [사실][B7] | 귀화해 한국 국적을 취득한 사람과 구분 |
| 다문화가족 | 다문화가족지원법 제2조제1호가 정한 가족 (결혼이민자·귀화자와 한국 국적 취득자로 이루어진 가족 등) [사실][B6] | 일상적인 "다문화 가정" 표현과 법률상 범위를 구분 |
| 가족센터 | 가족 유형에 관계없이 교육·상담 등 가족지원 서비스를 종합적으로 제공하는 곳 [사실][B8] | 다문화가족만 이용하는 기관으로 한정하지 않음 |

B. 참고 자료

[B1] 정부24(제도 담당 법무부 체류관리과), 2026-06-29 변경·2026-10-13 확인, 체류기간연장허가, https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=12700000097 [B2] 성평등가족부, 2026-10-13 확인, 다누리콜센터(1577-1366) 운영, https://www.mogef.go.kr/sp/fam/sp_fam_f011.do [B3] 여성가족부(한국여성정책연구원·한국리서치 조사), 2025, 2024년 전국 다문화가족 실태조사 주요 결과, https://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?bbtSn=710581&mid=news405 [B4] 국가법령정보센터, 시행 2026-10-02, 출입국관리법 제25조, https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0025&lsiSeq=290729&urlMode=lsScJoRltInfoR [B5] 이용재·배화숙, 2008, 결혼이민자의 사회서비스 및 정보의 접근성에 관한 연구, 한국도서관·정보학회지 39(4), https://journal.kci.go.kr/liss/archive/articlePdf?artiId=ART001304858 [B6] 국가법령정보센터, 시행 2025-12-30, 다문화가족지원법 제2조, https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=281953&urlMode=lsScJoRltInfoR [B7] 국가법령정보센터, 시행 2025-01-31, 재한외국인 처우 기본법 제2조, https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0002&lsiSeq=268701&urlMode=lsScJoRltInfoR [B8] 인천광역시, 2024-08-28 업데이트, 가족센터, https://www.incheon.go.kr/welfare/WE0903051